РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «25» октября 2017г.							№115-ГД

О назначении публичных слушаний

по проекту решения Думы города Когалыма

«Об утверждении программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

городского округа город Когалым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Когалыме», в целях обеспечения участия населения города Когалыма в осуществлении местного самоуправления, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым» на 16 ноября 2017 года согласно приложению 1 к настоящему решению.

Место проведения – здание Администрации города Когалыма по улице Дружбы Народов, 7, кабинет 300.

Время начала публичных слушаний – в 18.00 часов по местному времени.

2. Утвердить порядок учета предложений по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым» согласно приложению 2 к настоящему решению.

3. Создать оргкомитет по проведению публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым» в составе согласно приложению 3 к настоящему решению.

4. Оргкомитету по проведению публичных слушаний:

4.1. провести публичные слушания по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым»;

4.2. предоставить в Думу города Когалыма заключение по результатам публичных слушаний;

4.3. опубликовать информацию по результатам публичных слушаний в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Главе города Когалыма внести в Думу города Когалыма проект решения Думы города Когалыма «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым» с учетом результатов публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в газете «Когалымский вестник».

| Председатель |  | Исполняющий обязанности |
| --- | --- | --- |
| Думы города Когалыма |  | главы города Когалыма |
| _____________ А.Ю.Говорищева |  | _____________ Р.Я.Ярема |

Приложение 1

к решению Думы

города Когалыма

от 25.10.2017 №115-ГД

Проект

вносится главой города Когалыма

РЕШЕНИЕ

ДУМЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

От «___»________________20___г.                                                       №_______

«Об утверждении программы комплексного

развития социальной инфраструктуры

городского округа город Когалым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом города Когалыма, учитывая результаты публичных слушаний от 16.11.2017, Дума города Когалыма РЕШИЛА:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в газете «Когалымский вестник».

| Председатель |  | Глава |
| --- | --- | --- |
| Думы города Когалыма |  | города Когалыма |
| _____________ А.Ю.Говорищева |  | _____________ Н.Н.Пальчиков |

Приложение

к решению Думы

города Когалыма

от_________№___

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

программа комплексного развития

социальной инфраструктуры

городского округа город когалым

г. Когалым 2017 г.

- ПАСПОРТ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 года №1063-р «О Социальных нормативах и нормах»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 26.02.2009 № 31-НП «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»; - Генеральный план городского округа город Когалым, утвержден решением думы города Когалым от 30.03.2016 № 656-ГД; - Стратегия социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденная решением думы города Когалым от 23.12.2014 № 494-ГД. |
| Разработчик Программы | Администрация города Когалым, Российская Федерация, 628481, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Когалым, улица Дружбы Народов, дом 7. |
| Цели Программы | - Обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым до 2035 года в соответствии с установленными потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры. - Обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры. - Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. - Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры. - Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. - Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Задачи Программы | - Анализ социально-экономического развития городского округа, наличия и уровня обеспеченности населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры; - Прогноз потребностей населения городского округа в объектах социальной инфраструктуры до 2035 года; - Формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города, которые предусмотрены государственными, муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития города, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города, планом и инвестиционными программами, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа; - Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города; - Оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования города; - Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры города; - Предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения городского округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Увеличение уровня фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями с 83% до 97% от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей с 76% до 99% от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами с 85% до 99% от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности бассейнами с 16% до 102% от норматива; Увеличение уровня фактической обеспеченности плоскостными сооружениями с 40% до 78% от норматива. Увеличение уровня фактической обеспеченности библиотеками с 50% до 100% от норматива. Увеличение уровня фактической обеспеченности музеями с 50% до 100% от норматива. Увеличение уровня фактической обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями с 33% до 66% от норматива. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия программы (инвестиционные проекты) направлены на развитие объектов социальной инфраструктуры по направлениям: 1. Образование 1.1 Развитие дошкольных образовательных учреждений; 1.2 Развитие общеобразовательных учреждений; 1.3 Развитие учреждений дополнительного образования. 2. Здравоохранение 2.1. Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений. 3. Физическая культура и спорт 3.1 Развитие сети спортивных залов; 3.2 Развитие сети бассейнов; 3.3 Развитие сети плоскостных сооружений. 4. Культура и искусство 4.1.Развитие системы учреждений клубного типа; 4.2 Развитие музеев; 4.3 Развитие системы библиотечного обслуживания. |
| Срок и этапы реализации программы | С 2016 по 2020 годы и на период до 2035 года. Этапы: I этап: 2016-2020гг; II этап: 2021-2025гг; III этап: 2026-2035 гг. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования социальных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в городском округе город Когалым. |

# 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

## 2.1 Описание социально-экономического состояния городского округа город Когалым, сведения о градостроительной деятельности на его территории

Городской округ город Когалым (далее – г. Когалым) является административно-территориальной единицей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, непосредственно входящей в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Площадь территории города составляет 20 700 га. Численность населения по состоянию на 01.01.2017 года составила 64 853 человек, в том числе жители поселка Ортьягун.

Социально-экономическое развитие

Изменение численности населения города Когалыма на протяжении последних лет характеризуется положительной динамикой (таблица 1). Так, за период с 2015 года по 2016 год численность населения города выросла на 1,8%. Рост числа жителей в городе обусловлен, в первую очередь, положительным естественным приростом (преобладанием рождаемости на фоне смертности).

Таблица 1 - Динамика демографических показателей.

| Показатели | Ед. измерения | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (на начало года), всего | человек | 64 146 | 62 328 | 63 476 | 64 853 |
| в том числе |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | человек | 13 680 | 14 093 | 14 353 | 14 851 |
| в трудоспособном возрасте | человек | 42 389 | 42 555 | 43 339 | 43 525 |
| старше трудоспособного возраста | человек | 5 077 | 5 680 | 5 784 | 6 477 |
| Численность мужского населения | человек | 30 514 | 31 085 | 31 658 | 32 345 |
| Численность женского населения | человек | 30 632 | 31 243 | 31 818 | 32 508 |
| Число родившихся | человек | 985 | 1 003 | 977 | 935 |
| Общий коэффициент рождаемости | на 1 000 населения | 16,2 | 16,2 | 15,5 | 14.4 |
| Число умерших | человек | 214 | 219 | 224 | 245 |
| Общий коэффициент смертности | на 1 000 населения | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,8 |
| Естественный прирост (убыль) населения | человек | 771 | 784 | 753 | 690 |
| Число прибывших | человек | 3 753 | 3 477 | 3 433 | 3 543 |
| Число выбывших | человек | 3 512 | 3 079 | 3 038 | 2 859 |
| Миграционный прирост (убыль) населения | человек | 241 | 398 | 395 | 684 |

Плотность населения города Когалыма на 1 января 2017 года составила 319 чел./кв. км, а средний возраст населения города 33 года, в том числе мужчины – 32, женщины – 34.

Анализируя состав населения по трем основным возрастным группам можно отметить, что наибольший удельный вес занимает группа трудоспособного возраста, их доля составляет 67,1% от общей численности населения.

Экономика города Когалыма представлена практически всеми отраслевыми комплексами: промышленное производство, обрабатывающее производство (химическая промышленность; производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство готовых металлических изделий; производство пищевых продуктов), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, транспорт и связь, развита строительная отрасль, оптовая и розничная торговля.

На сегодняшний день промышленность – ведущая отрасль экономики города Когалыма, влияющая на социально-экономическое состояние города. Промышленный комплекс города Когалыма представлен отраслями добычи топливно–энергетических полезных ископаемых, обрабатывающим производством и производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Более 56% отгруженных товаров собственного производства приходится на промышленный комплекс, где занято более 29% экономически активного населения.

Всего в 2016 году объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности по крупным и средним промышленным предприятиям города Когалыма составил 52,3 млрд. рублей.

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним промышленным предприятиям города Когалыма за 2016 год составил 28,7 млрд. рублей.

В городе Когалыме осуществляют свою деятельность 893 предприятий и организаций различных организационно-правовых форм и 1 487 индивидуальных предпринимателей.

Основные показатели экономического положения за период 2014-2016гг. представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные показатели экономического развития за период 2014-2016 годов

| Показатель | Единица измерения | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | млн.руб. | 17 285,7 | 18 933,8 | 12 385,8 |
|  | % в сопоставимых ценах к предыдущему году | 126,2 | 107,4 | 134,6 |
| Ввод в действие жилых домов | тыс. кв. м | 15,06 | 21,8 | 5,5 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 10 422,5 | 10 078,1 | 10 348,0 |
|  | % в сопоставимых ценах к предыдущему году | 84,4 | 88,5 | 98,1 |
| Объем реализации платных услуг | млн.руб. | 3 479,6 | 3 792,8 | 3 879,0 |
|  | % в сопоставимых ценах к предыдущему году | 100,5 | 97,8 | 111,3 |
| Численность безработных | человек | 131 | 186 | 125 |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 0,36 | 0,52 | 0,34 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата по крупным и средним предприятиям | рублей | 63 294,0 | 64 435,0 | 69 134,2 |
| Средний размер дохода пенсионера | рублей | 17 402,7 | 19 106,3 | 19 260,2 |
| Количество индивидуальных предпринимателей | человек | 1 497 | 1 487 | 1 498 |
| Производство местной пищевой продукции (хлеб и хлебобулочные изделия) | тонн | 1 947,4 | 1 974,3 | 1 872,4 |

Численность экономически активного населения города Когалыма на 1 января 2017 года составила 36,6 тыс. человек или 56,4% от общей численности населения города, из их числа 35,2 тыс. человек или 96% экономически активного населения были заняты в экономике.

По состоянию на 1 января 2017 года жилищный фонд города составляет 1 042,5 тыс. кв. м. Обеспеченность жильем на 1 жителя составляет 16,1 кв. м. Доля благоустроенного жилищного фонда составляет около 100%.

Город Когалым имеет транспортную сеть, осуществляющую воздушные, железнодорожные и автомобильные перевозки грузов и пассажиров.

Одним из важнейших показателей качества жизни населения является наличие и уровень обеспеченности объектами социального и культурно-бытового назначения, качество предоставляемых услуг.

Обеспеченность населения объектами социального и культурно-бытового назначения населения проведена в следующих областях: образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, физическая культура и массовый спорт.

Описание объектов социального и культурно-бытового назначения населения с указанием количества объектов и мощностей выполнено на основании исходных данных о действующей сети учреждений и организаций по состоянию на начало 2017 года.

Обеспеченность населения города Когалыма объектами социального и культурно-бытового назначения населения определена в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденными Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п (далее – РНГП ХМАО – Югры), и местными нормативами градостроительного проектирования города Когалыма, утвержденными решением Думы города Когалыма от 16.09.2015 № 572-ГД (далее – МНГП города Когалыма).

Образование

В систему образования входят следующие объекты:

7 дошкольных образовательных организаций (14 объектов) суммарной мощностью 4 276 мест;

7 общеобразовательных организаций (9 объектов) суммарной мощностью 5 091 учащихся (в том числе 1 общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов);

2 организации дополнительного образования суммарной мощностью 408 мест.

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование, составляла 4 132 ребенка. В общеобразовательных организациях по программам начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования обучались 7 263 человека. Численность воспитанников, посещающих организации дополнительного образования, составляла 1 870 человек.

Обеспеченность населения города дошкольными образовательными организациями и общеобразовательными организациями рассчитана в соответствии с РНГП ХМАО – Югры и составила 83 % нормативной потребности.

Обеспеченность населения города организациями дополнительного образования выполнена согласно РНГП ХМАО – Югры, и составила 67 % нормативной потребности.

Здравоохранение

Медицинскую помощь населению города Когалыма оказывает Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымская городская больница» (далее – БУ «Когалымская городская больница», Учреждение).

БУ «Когалымская городская больница» представляет собой многопрофильное учреждение, имеющее в своем составе более 50 структурных подразделений, в том числе стационар на 315 круглосуточных коек (кроме того, 6 реанимационных и 20 коек для новорожденных), 30 мест дневного стационара, амбулаторно-поликлинические структурные подразделения на 1 598 посещений в смену и дневной стационар на 86 мест. Учреждение обслуживает взрослое и детское население, оказывает помощь женщинам во время беременности и родов, стоматологическую помощь.

Социальное обслуживание

Предоставление социальных услуг, осуществление социальной поддержки граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; обратившихся за помощью; оказание психолого-педагогической помощи льготным категориям граждан; социально-психологической реабилитации граждан; оказавшихся в трудной жизненной ситуации; социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов; улучшение их физического и психологического здоровья в городе Когалым - задачи БУ ХМАО «Комплексный центр социального обслуживания населения – «Жемчужина».

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии сети организаций социального обслуживания, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.11.2014 № 934н, рекомендуется создавать не менее 1 комплексного центра социального обслуживания населения на муниципальное образование, что соответствует наличию данного вида объекта в городском округе.

Физическая культура и массовый спорт

Услуги по развитию физкультурно-оздоровительной работы в организациях и учреждениях с детьми дошкольного и школьного возраста, молодежью, пенсионерами, лицами с ограниченными возможностями, жителями коренных малочисленных народов Севера и другими категориями граждан в области физической культуры и массового спорта на территории города Когалым осуществляют 100 спортивных сооружений в том числе:

- 5 плавательных бассейна суммарной мощностью 744 кв. м зеркала;

- 50 физкультурно-спортивных залов суммарной мощностью 18 788 тыс. кв. м площади пола;

- 32 плоскостных сооружений суммарной мощностью 48 898 тыс. кв.;

- 2 стрелковых тира;

- 1 лыжная база;

- 1 крытый спортивный объект с искусственным покрытием;

- 9 других сооружений.

Единовременная пропускная способность всех сооружений составляет 2 711 человек.

Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом в 2016 году составила 20 753 человека или 34,3% численности населения.

Обеспеченность населения города организациями системы физической культуры и спорта в соответствии с РНГП ХМАО – Югры в процентах от нормативной потребности составила:

- физкультурно-спортивными залами – 89 %;

- плавательными бассейнами – 16 %;

- плоскостными сооружениями – 41,5 %.

Культура

В городе Когалым создана развитая сеть учреждений культуры. В настоящее время осуществляют свою деятельность 3 учреждения культуры:

- 1 учреждение культурно-досугового типа, в составе учреждения – 4 объекта парк аттракционов;

- 1 учреждение, осуществляющее библиотечное обслуживание населения. В состав учреждения входят 3 общедоступные библиотеки: центральная городская библиотека, детская библиотека, библиотека-филиал №2;

- 1 музейно-выставочный центр.

Обеспеченность местами культурно-досуговых учреждений составляет 22,5 места на 1 тысячу жителей, или 75,1 % к нормативу.

Организацию сбора, хранения и общественного пользования книг и других печатных изданий осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система». На сегодняшний день обеспеченность населения общедоступными библиотеками составляет 50% к нормативу.

Выявление и сбор, хранение и экспонирование музейных предметов и музейных коллекций, отражение и популяризация музейными средствами истории города и края, осуществление просветительской деятельности, комплектацию коллекций и пополнение фондов осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр». Обеспеченность населения города Когалыма музеями составляет 100% от норматива.

2.2 Сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа город Когалым

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной деятельности, согласно ч. 2 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования городских округов;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских округов;

3) утверждение правил землепользования и застройки соответствующих городских округов;

4) утверждение подготовленной на основании документов территориального планирования городских округов документации по планировке территории, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на соответствующих территориях;

6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях городских округов.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления городского округа подготовили и утвердили муниципальные правовые акты в области градостроительных отношений.

На территории городского округа город Когалым утверждены градостроительные документы:

- Генеральный план городского округа город Когалым, утвержден решением думы города Когалым от 30.03.2016 № 656-ГД;

- Правила землепользования и застройки городского округа город Когалым утверждены решением Д

- умы города Когалым от 29.06.2009 №390-ГД;

- Постановление Администрации города Когалыма от 07.11.2016 № 2682 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 29.03.2017 № 602 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Сети электроснабжения 6кВ, КТП-6/04 кВ для ИЖС в квартале «М» п. Пионерный, г. Когалым»»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 03.11.2016 № 2667«Об утверждении проекта планировки территории для реконструкции автомобильной дороги по улице Янтарной со строительством транспортной развязки на пересечении улиц Дружбы Народов – Степана Повха – Янтарной»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 21.09.2016 №2346 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания земельных участков, расположенных по адресу: ХМАО-Югра, г.Когалым, СПК «Коммунальник»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 14.10.2016 № 2490 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории»;

- Постановление Администрации города Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 12.12.2016 года № 3069 «Об утверждении проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории, для размещения магистральных сетей ливневой канализации с территории 11 микрорайона в городе Когалыме»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 № 1509 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории, расположенной на юге от перекрёстка проспекта Нефтяников-Повховского шоссе»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 27.05. 2015 № 1508 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории участка по улице Таллинская, улице Рижская»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 14.08.2014 № 2047 «Об утверждении проекта планировки территории для жилой застройки в границах проспекта Нефтяников - улиц Олимпийская - Магистральная в посёлке Пионерный»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 13.03.2013 № 640 «Об утверждении проекта планировки территории 15 микрорайона в городе Когалыме»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 01.03.2013 № 523 «Об утверждении проекта планировки территории 10 микрорайона в городе Когалыме»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 09.06.2017 №1313 «О подготовке внесения изменений в проект планировки и межевания территории поселка Пионерный (корректировка проекта планировки - 172,11 га) и первоочередных территорий под индивидуальное жилищное строительство»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 24.05.2017 №1110 «Об утверждении внесения изменений в проект планировки и межевания территории поселка Пионерный (корректировка проекта планировки - 172,11 га) и первоочередных территорий под индивидуальное жилищное строительство»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 14.04.2017 № 763 «О подготовке внесения изменений в проект планировки и межевания территории поселка Пионерный (корректировка проекта планировки - 172,11 га) и первоочередных территорий под индивидуальное жилищное строительство»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 27.05.2015 № 1507 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории посёлка Пионерный (корректировка проекта планировки и межевания территории - 172,11 Га) и первоочередных территорий под индивидуальное жилое строительство»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 30.07.2009 № 1569 «Об утверждении проекта планировки территории 11-микрорайона и посёлка «Пионерный» в городе Когалыме»;

- Постановление Администрации города Когалыма от 20.06.2013 № 1921 «Об утверждении корректировки проекта планировки территории 11 микрорайона в городе Когалыме».

Недостаточный уровень обеспеченности объектами социальной инфраструктуры по ряду направлений предполагает реализацию ряда мероприятий, предусмотренных в муниципальных программах города Когалыма, а также в схеме территориального планирования города Когалым. Схема территориального планирования города Когалым разработана на расчетный срок до 2035 года. Последовательность выполнения мероприятий по территориальному планированию, их сроки, определяются органами местного самоуправления города исходя из складывающейся социально-экономической обстановки, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Генеральный план города Когалым включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития города, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития и предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов социальной инфраструктуры на период до 2035 года:

1. Строительство и реконструкция объектов учебно-образовательного назначения:

1.1 Детский сад (1 объект, общей мощностью 320 мест), проектируемый;

1.2 Дошкольное образовательное учреждение (1 объект, общей мощностью 240 мест), планируемый;

1.3 Дошкольное образовательное учреждение (1 объект, общей мощностью 250 мест), планируемый;

1.4 Средняя общеобразовательная школа с плавательным бассейном (1 объект, мощностью 1 000 мест), планируемый;

1.5 Средняя общеобразовательная школа (1 объект, мощностью 1 000 мест), планируемый;

1.6 Начальная общеобразовательная школа (1 объект, мощностью 400 мест), планируемый;

1.7 Средняя общеобразовательная школа №7 для организации Дома детского творчества (1 объект, мощностью 200 мест), планируемый;

1.8 Центр технического творчества (1 объект, мощностью 425 мест), планируемый;

1.9 Организация дополнительного образования (1 объект, мощностью 200 мест), планируемый;

1.10 Организация дополнительного образования (1 объект, мощностью 250 мест), планируемый;

1.11 Организация дополнительного образования (1 объект, мощностью 300 мест), планируемый;

1.12 Организация дополнительного образования (1 объект, мощностью 350 мест), планируемый;

1.13 Организация дополнительного образования (1 объект, мощностью 350 мест), планируемый;

1.14 Детско-юношеская спортивная школа (2 объект, мощностью 800 мест), планируемый;

1.15 Детско-юношеская спортивная школа (1 объект, мощностью 350 мест), планируемый;

1.16 Детско-юношеская спортивная школа (1 объект, мощностью 350 мест), планируемый.

2. Строительство и реконструкция объектов спортивного назначения:

2.1 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 576 мест), планируемый;

2.2 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 576 мест), планируемый;

2.3 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 648 мест), планируемый;

2.4 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 648 мест), планируемый;

2.5 Физкультурно-спортивный зал (2 объекта, мощностью 2 160 мест), планируемый;

2.6 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 216 мест), планируемый;

2.7 Физкультурно-спортивный зал (2 объекта, мощностью 1 152 мест), планируемый;

2.8 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 648 мест), планируемый;

2.9 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 1 080 мест), планируемый;

2.10 Физкультурно-спортивный зал (1 объект, мощностью 1 080 мест), планируемый;

2.11 Универсальный спортивный комплекс (1 объект, мощностью 5 100 мест), планируемый;

2.12 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 750 м2), планируемый;

2.13 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 1 250 м2), планируемый;

2.14 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 1 000 м2), планируемый;

2.15 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 650 м2), планируемый;

2.16 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 750 м2), планируемый;

2.17 Плавательный бассейн (1 объект, мощностью 750 м2), планируемый;

2.18 Спортивная площадка (2 объекта, мощностью 364 м2), планируемый;

2.19 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 1 125 м2), планируемый;

2.20 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 2 000 м2), планируемый;

2.21 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 6 700 м2), планируемый;

2.22 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 5 550 м2), планируемый;

2.23 Крытая спортивная площадка (1 объект, мощностью 1 500 м2), планируемый;

2.24 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 2 100 м2), планируемый;

2.25 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 2 400 м2), планируемый;

2.26 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 2 950 м2), планируемый;

2.27 Крытая спортивная площадка (1 объект, мощностью 1 000 м2), планируемый;

2.28 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 8 000 м2), планируемый;

2.29 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 7 200 м2), планируемый;

2.30 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 10 400 м2), планируемый;

2.31 Спортивная площадка (1 объект, мощностью 10 950 м2), планируемый;

2.32 Крытый теннисный корт (1 объект), планируемый.

3. Строительство и реконструкция объектов культурно-досуговых учреждений:

3.1 Учреждение клубного типа (1 объект, мощностью 880 м2), планируемый;

3.2 Музей (1 объект), планируемый;

3.3 Юношеская библиотека (1 объект), планируемый;

3.4 Общедоступная библиотека (1 объект), планируемый;

3.5 Детская библиотека (1 объект), планируемый.

## 2.3 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа город Когалым, сложившийся уровень обеспеченности населения услугами в сферах образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, культуры (в т. ч. с учетом прогнозируемого спроса на услуги социальной инфраструктуры)

Расчеты потребности городского округа в объектах здравоохранения, образования и культуры должны осуществляться с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих учреждений в городе, социальных норм и нормативов, одобренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р, стандартов предоставления соответствующих социальных услуг, прогноза численности всего населения, в том числе детей, реструктуризации сети учреждений, а также природно-географических и социально-экономических особенностей города Когалым.

Разность между минимальной нормативной потребностью в социальных услугах и возможностями действующих учреждений социальной сферы всех форм собственности определяет потребность в развитии сети этих учреждений.

Оценка и анализ уровня обеспеченности города Когалым объектами социальной инфраструктуры осуществляется в три этапа:

1. Анализ существующей ситуации в отраслях социальной сферы и, прежде всего, анализ деятельности учреждений социальной сферы их эффективности и достаточности для обеспечения минимальных нормативных потребностей населения по видам социальных услуг.

2. Разработка и обоснование перечня мероприятий  по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в соответствии с нормативными требованиями, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, Стратегией социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года и планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года, инвестиционными программами городского округа, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

## 2.3.1 Образование

### 2.3.1.1 Уровень обеспеченности населения услугами дошкольного образования

В городе Когалым осуществляют деятельность 7 дошкольных образовательных учреждения (таблица 3).

В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре действует Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18 июля 2007 г. № 84-оз «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дошкольными образовательными организациями» и Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 июня 2012 г. № 78-оз «О внесении изменения в статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «О региональном нормативе обеспеченности населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры дошкольными образовательными учреждениями». В соответствии с ними региональный норматив обеспеченности дошкольными образовательными организациями составляет для городской и сельской местности 70 мест на 100 детей дошкольного возраста.

Таблица 3 – Обеспеченность города Когалым дошкольными образовательными учреждениями

| Наименование, адрес | Год постройки | Тип здания / материал стен | Проектная мощность | Вместимость детского сада |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Площадь бассейна, кв.м. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Недостаток | Избыток мест в детском саду |  |  |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Буратино». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Степана Повха, дом 10 | Здание 1 - 1984 | Типовое/каменное | 674 | - | 6 | 43 | 19,5 |
|  | Здание 2 - 1990 | Типовое/каменное |  |  |  | 25 |  |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Колокольчик». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Мира, дом 20 | Здание 1 - 1987 | Типовое/каменное | 555 | - | 45 | 37 | - |
|  | Здание 2 - 1988 | Типовое/каменное |  |  |  | 40 |  |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Сказка». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, | Здание 1 - 1985 | Типовое/каменное | 683 | - | 11 | 45 | 19,5 |
|  | Здание 2 - 1991 | Типовое/каменное |  |  |  | 25 |  |

| г.Когалым, улица Дружбы Народов, дом 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Чебурашка». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Молодежная, дом 8 | Здание 1 - 1986 | Типовое/каменное | 594 | - | 56 | 32 | 21,7 |
|  | Здание 2 - 1989 | Типовое/каменное |  |  |  | 40 |  |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Цветик-семицветик». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, проспект Шмидта, дом 20 | Здание 1 - 2013 | Типовое/каменное | 540 | - | - | 7,77 | 21,7 |
|  | Здание 2 - 1989 | Типовое/каменное |  |  |  | 42 |  |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Золушка». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Ленинградская, дом 63 | Здание 1 - 1988 | Типовое/каменное | 568 | - | - | 42 | - |
|  | Здание 2 - 1989 | Типовое/каменное |  |  |  | 42 |  |
| Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Когалыма «Березка». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Набережная, дом 6, | Здание 1 - 2013 | Типовое/каменное | 662 | - | 22 | 7,77 | 36 |
|  | Здание 2 - 1988 | Типовое/каменное |  |  |  | 18 |  |

Таблица 4. Расчет потребности населения г. Когалым учреждениями в области образования в период с 2016 по 2035 гг.

| Наименование показателя | Норматив | Проектная мощность действующих объектов | Сохраняемая мощность действующих объектов | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. | Дефицит (-), излишек (+) на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 63,5 | 64,9 | 66,3 | 66,8 | 67,9 | 68,3 | 68,8 | 69,2 | 69,7 | 70,1 | 71,7 | 73,3 |  |
| - Прогнозная численность детей до 7 лет, человек |  |  |  | - 7 166 | - 7 216 | - 7 267 | - 7 277 | - 7 288 | - 7 298 | - 7 308 | - 7 317 | - 7 327 | - 7 337 | - 7 352 | - 7 368 |  |
| - Дошкольные образовательные организации, место | - 70 мест на 100 детей | - 4 175 | - 4 276 | - 5 016 | - 5 052 | - 5 087 | - 5 094 | - 5 102 | - 5 108 | - 5 115 | - 5 122 | - 5 129 | - 5 136 | - 5 147 | - 5 158 | - - 882 |
| - Прогнозная численность детей от 7 до 17 лет, человек |  |  |  | - 7 478 | - 7 759 | - 8 041 | - 8 279 | - 8 517 | - 8 746 | - 8 975 | - 9 204 | - 9 433 | - 9 661 | - 10 235 | - 10 839 |  |
| - Общеобразовательные организации, учащийся | - 100 мест на 100 детей | - 5 429 | - 5 091 | - 6 730 | - 6 983 | - 7 237 | - 7 451 | - 7 666 | - 7 871 | - 8 077 | - 8 283 | - 8 489 | - 8 695 | - 9 211 | - 9 755 | - - 4 326 |
| - Прогнозная численность детей 1 - 8 классы, человек |  |  |  | - 6 548 | - 6 774 | - 7 073 | - 7 344 | - 7 581 | - 7 761 | - 7 911 | - 8 048 | - 8 161 | - 8 211 | - 8 089 | - 8 121 |  |
| - Учреждения дополнительного образования | - 14% численности школьников 1-8 классов | - 408 | - 408 | - 858 | - 891 | - 923 | - 950 | - 978 | - 1 004 | - 1 030 | - 1 057 | - 1 083 | - 1 109 | - 1 175 | - 1 244 | - -836 |

Таким образом, в городе Когалым в дошкольных образовательных учреждениях на 01.01.2017г. наблюдается дефицит, в связи с чем уровень обеспеченности составил 83%. Учитывая прогнозируемую динамику демографического развития, а также планируемые, в соответствии с генеральным планом развития города Когалым, мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию 3-х объектов - учреждений дошкольного образования общей мощностью 810 мест, наблюдаемый дисбаланс ликвидируется.

### Уровень обеспеченности общеобразовательными учреждениями

В городе Когалым осуществляют деятельность 7 общеобразовательных учреждения (таблица 5).

Таблица 5 - Основные показатели функционирования дневных общеобразовательных учреждений города Когалым

| Наименование, адрес | Год постройки, площадь | Тип здания / материал стен | Проектная мощность | Вместимость школы |  | Износ фондов зданий и сооружений, % | Площадь спортзала, кв.м. (при наличии) | Площадь бассейна, кв.м. (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Недостаток | Избыток мест в школе |  |  |  |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Набережная, дом 55А | 1991 | Типовое/каменное | 560 | 281 |  | 39 | 2717 | - |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Дружбы Народов, дом 10/1 | 1985 | Типовое/каменное | 577 | 338 |  | 35,3 | 286,4 | - |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Прибалтийская, дом 19 | 1987 | Типовое/каменное | 625 | 293 |  | 22,8 | 281,1 | - |

| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Бакинская, дом 29 | 1988 | Типовое/каменное | 623 | 523 |  | 37 | 1 152 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Степана Повха, Привокзальная, дом 13, 27 | Здание 1 - 1989 | Типовое/каменное | 819 | 543 |  | 33 | 124 | - |
|  | Здание 2 - 1985 | Типовое/каменное |  |  |  | 31 |  |  |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Янтарная, Дружбы Народов, дом 11, 24 | Здание 1 - 1993 | Типовое/каменное | 1 117 | 111 |  | 22 | 786 | - |
|  | Здание 2 - 1983 | Типовое/каменное |  |  |  | 22 |  |  |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №10» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Северная, дом 1 | 1997 | Типовое/каменное | 770 |  | 4 | 74 | 696 | - |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории города общеобразовательных услуг используется постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Нормативная потребность в общеобразовательных учреждениях определяется на основе норматива числа мест в общеобразовательных учреждениях, рассчитываемого исходя из численности детей (в области образования охват детей в возрасте от 7 до 18 лет средним (полным) образованием должен составить 100%).

Результаты соотношения текущих и прогнозируемых нормативных и фактических значений по показателю «Количество мест в общеобразовательных школах» представлены в таблице 4.

Результаты анализа обеспеченности местами в общеобразовательных школах города Когалым демонстрируют значительное снижение показателей обеспеченности на фоне прогнозируемого прироста числа детей школьного возраста к 2035 году.

Имеющиеся инфраструктурные возможности не позволяют обеспечить в необходимом количестве спрос на общеобразовательные услуги. Таким образом, в городе Когалым существует необходимость ввода в эксплуатацию новых инфраструктурных объектов, реализующих услуги в сфере общего образования.

### 2.3.1.3 Уровень обеспеченности учреждениями дополнительного образования

В городе Когалым осуществляет деятельность 2 учреждения дополнительного образования (таблица 6).

Таблица 6 – Основные показатели функционирования учреждений дополнительного образования городе Когалым

| Наименование, адрес | Год постройки | Тип здания / материал стен | Площадь здания, кв.метров | Вместимость (мест) | Вместимость учреждения (мест), в том числе |  | Износ фондов зданий и сооружений, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Недостаток | избыток мест в школе |  |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Мира, дом 17 | 1995 | Типовое/каменное | 3 133,3 | 188 | 330 | - | 42,04 |
| Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Когалыма. Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Прибалтийская, дом 17А | 2002 | Приспособленное/каменное | 1 776,6 | 220 | 811 | - | 18,8 |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории города дополнительных образовательных услуг используется постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Исходя из установленного в нормативе 14-процентного охвата учащихся 1 - 8 классов общеобразовательных школ определяется численность учащихся детских школ искусств и эстетического образования для каждого субъекта Российской Федерации.

При нормативном значении учреждений дополнительного образования в городе Когалыме равном 786, фактически осуществляют деятельность лишь два учреждения дополнительного образования. В связи с чем, присутствует необходимость ввода дополнительных мощностей.

## 2.3.2 Здравоохранение

На протяжении ряда лет на территории городского округа показатели рождаемости превышают показатели смертности более чем в 4 раза. В 2016 году на территории города Когалым родилось 935 детей, что на 42 новорожденных меньше, чем в 2015 году.

Коэффициент рождаемости за 2016 год составил 14,7 промилле, что на 10% выше, чем в среднем по России (13,3 промилле).

Уровень смертности составил 3,9 промилле, что более чем в 3 раза ниже, чем в среднем по России и Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Если говорить об обеспеченности населения в области здравоохранения, то на данный момент ситуация в городе Когалым выглядит следующим образом.

Таблица 7 - Обеспеченность населения города Когалым в области здравоохранения (сравнительный анализ)

| Наименование, адрес | Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек населения (коек) | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения (на конец года: посещений в смену) | Обеспеченность больничными койками на 10 000 человек населения (коек) | Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 человек населения (на конец года: посещений в смену) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  | Оценка 2017 |  |
| г. Когалым | 50,6 | 309,4 | 47,2 | 303 |

В городе Когалым осуществляет деятельность лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ) общей мощностью 338 коек для стационаров и 1 588 посещений для амбулаторно-поликлинических учреждений (таблица 8).

Таблица 8 – Функциональные характеристики бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Когалымская городская больница» по состоянию на 01.01.2017г.

| Назначение здания | Год ввода | Тип здания / материал стен | Площадь здания, кв.метров | Мощность (количество коек/ посещений в смену) |  | Износ | Год последнего кап. ремонта (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект | факт |  |  |
| Детская поликлиника | 1986 | Типовое/каменное | 3 460,6 | 0/360 |  | 65,45 | 2004 |
| Стационар детской больницы | 1997 | Типовое/каменное | 2 676,6 | 35/0 |  | 8,08 | 2008 |
| Родильный дом | 2000 | Типовое/каменное | 9 956,7 | 75/140 |  | 16,68 | - |
| Инфекционное отделение | 2002 | Типовое/деревянное | 6 348,4 | 40/0 |  | 12,36 | - |
| Здание Прачечная | 2003 | Типовое/деревянное | 283,2 | - | - | 29,5 | - |
| Молочно-раздаточный пункт | 1983 | Приспособленное/ каменное | 66,3 | - | - | - | - |
| Станция скорой помощи | 1997 | Приспособленное/ каменное | 956,2 | - | - | 22,63 | - |
| Нежилое помещение в части №1 административного здания (3,4 этажи) |  | Типовое/каменное | 738,9 | - | - | - | - |
| Патолого-анатомическое отделение | 2003 | Типовое/деревянное | 967,7 | - | - | 8,49 | - |
| Блок А. Стационар | 1988 | Типовое/каменное | 7 778,3 | 171/0 |  | 17,16 | 2003 |
| Здания хозяйственного блока | 1990 | Приспособленное/ каменное | 43,7 |  |  | 26,29 | - |
| Вспомогательный блок поликлиники | 1987 | Типовое/каменное | 1 723 | 10/0 |  | 64,34 | - |
| Резервная ДЭС главного корпуса больничного комплекса | 2009 | Типовое/каменное | 40,9 | - | - | 17,24 | - |
| Здания хозяйственного блока | 1990 | Типовое/каменное | 382,3 | - | - | - | - |
| Поликлиника на 850 посещений | 1994 | Типовое/каменное | 8 973,7 | 7дс/1 027 |  |  | 2016 |
| Здание отделения профилактических осмотров |  | Типовое/деревянное | 1 336,5 | 0/61 |  | - | 2014 |

Для определения нормативной потребности в реализации на территории города общеобразовательных услуг используется постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Результаты анализа оценки действующих мощностей амбулаторно-поликлинических учреждений демонстрируют соответствие нормативным значениям.

В стационарных мощностях города Когалыма наблюдается дефицит больничных коек на 1 000 человек населения. Нормативное значение на 1 января 2017 года составляет 39%. В связи с чем, присутствует необходимость ввода дополнительных мощностей.

## 2.3.3 Физическая культура и массовый спорт

По состоянию на 1 января 2017 года на территории города функционируют 100 спортивных сооружений, культивируется более 28 видов спорта,  наиболее популярные – плавание, спортивная гимнастика, лыжные гонки, волейбол, каратэ, мини-футбол, хоккей с шайбой. Количество лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом 20 753 человек, что составляет 34,3% от общей численности населения города Когалыма.

Расчеты нормативной потребности города Когалым в инфраструктурных объектах спорта осуществляются с учетом данных о мощности (пропускной способности) действующих спортивных сооружений, независимо от формы собственности, социальных нормативов и норм, приказа Министерства спорта Российской Федерации от 25.05.2016 № 586 «Об утверждении Методических рекомендаций по развитию сети организаций сферы физической культуры и спорта и обеспеченности населения услугами таких организаций», представленных в таблице 9.

Таблица 9 – Нормативные потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта

| Наименование норматива | Единица измерения | Количественная величина |
| --- | --- | --- |
| Норматив единовременной пропускной способности | тыс. человек на 10 000 населения | 1,22 |
| Норматив обеспеченности спортивными сооружениями по видам: |  |  |
| спортивные залы | тыс. человек на 10 000 населения | 3,5 |
| плавательные бассейны | кв. м. зеркала воды тыс. на 10 000 населения | 750 |
| плоскостные сооружения | тыс. человек на 10 000 населения | 19,5 |

В качестве первоочередных программных мероприятий на период до 2035 года в сфере развития объектов физической культуры и спорта в городе Когалыме должны выступать мероприятия, направленные на создание новых и развитие действующих спортивных инфраструктурных объектов города.

Результаты расчетов нормативной потребности, применительно к территории города Когалыма, приведены в таблицах 10, 11, 12.

Таблица 10 – Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования спортивных залов в городе Когалым

| Среднегодовая численность за 2016 год | Норматив обеспеченности тыс. кв. м. на 10 000 населения | Нормативная обеспеченность спортивными залами, тыс. кв.м | Фактическая обеспеченность спортивными залами, тыс. кв.м | Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв.м | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 165 | 3,5 | 22,46 | 18,79 | 3,67 | 83,64 |

Таблица 11 – Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования плавательных бассейнов в городе Когалым

| Среднегодовая численность за 2016 год | Норматив обеспеченности кв. м зеркала воды на 10 000 населения | Нормативная обеспеченность плавательными бассейнами, кв.м зеркала воды | Фактическая обеспеченность плавательными бассейнами, кв.м зеркала воды | Потребность в дополнительных мощностях, кв.м зеркала воды | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 165 | 750 | 4812,4 | 744 | 4068,4 | 15,5 |

Таблица 12 – Соотношение нормативных и фактических значений, характеризующих эффективность и достаточность функционирования плоскостных сооружений в городе Когалым

| Среднегодовая численность за 2016 год | Норматив обеспеченности тыс. кв. м на 10 000 населения | Нормативная обеспеченность плоскостными сооружениями, тыс кв.м | Фактическая обеспеченность плоскостными сооружениями,тыс кв.м | Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв.м | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 165 | 19,5 | 125,1 | 48,9 | 76,2 | 39,1 |

Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 375,8 кв. м, плавательный бассейн 148,8 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 1 528,1 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в городе Когалым для обеспечения минимальной двигательной активности населения, соответствующей установленной нормативной потребности территории в инфраструктурных объектах спорта (таблицы 13, 14, 15).

Таблица 13 - Количество плоскостных сооружений, необходимых в городе Когалым для обеспечения минимальной двигательной активности населения в соответствии с установленными нормативами

| Потребность в дополнительных мощностях, тыс. кв. м | Средний размер, кв .м | Необходимое количество, шт |
| --- | --- | --- |
| 76,2 | 1 528,1 | 50 |

Таблица 14 - Количество плавательных бассейнов, необходимых в городе Когалым

| Потребность в дополнительных мощностях, кв. м зеркала воды | Средний размер, кв. м зеркала воды | Необходимое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 4068,4 | 148,8 | 27,3 |

Таблица 15 - Количество спортивных залов, необходимых в городе Когалым, в соответствии с установленными нормативами

| Потребность в дополнительных мощностях, кв. м | Средний размер, кв .м | Необходимое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 3 670 | 375,76 | 10 |

## 2.3.4 Культура

### 2.3.4.1 Уровень обеспеченности учреждениями библиотечного обслуживания

На территории города Когалым функционируют 3 библиотеки, входящих в централизованную библиотечную систему.

Определение нормативной потребности в библиотечном обслуживании города Когалым регламентируется распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 №95-р.

Количество общедоступных муниципальных библиотек в городских поселениях (городских округах) зависит от общей численности населения, в том числе от численности детей и жителей в возрасте от 15 до 24 лет. Минимальное количество библиотек в городских поселениях и городских округах определяется в соответствии с таблицей 17.

Таблица 16 – Нормативы библиотечного обслуживания городских поселений

| Категория населенного пункта | Количество библиотек, единиц |  |
| --- | --- | --- |
|  | общедоступных универсальных | детских |
| Городской округ | 1 на 20 тыс. жителей | 1 на 10 тыс. детей дошкольного и школьного возраста |

В городе Когалым осуществляют деятельность 3 библиотеки (таблица 17).

Таблица 17 – Обеспеченность города Когалым системой библиотечного обслуживания

| Наименование, адрес | Деятельность (специализация), адрес, год постройки | Тип здания / материал стен | Площадь здания, кв. метров | Вместимость (единиц хранения) | Износ фондов зданий и сооружений, % | Капитальный ремонт, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Дружбы Народов, дом 11 | Центральная городская библиотека, г.Когалым, ул.Дружбы Народов 11, 1998г. | Приспособленное/каменное | 1106 | 88 144 | 0 | 2004 |
|  | Детская библиотека, г.Когалым, ул.Прибалтийская , дом 27/1, кв 101, 1993г. | Приспособленное/каменное | 208,6 | 33 859 | 0 | 2013 |
|  | Библиотека- филиал №2, г.Когалым, ул.Нефтяников, дом 5, 2013г | Приспособленное/каменное | 214,2 | 24 979 | 0 | - |

Учитывая действующие нормативы, а также прогнозируемую численность населения на период до 2035 года, необходим ввод дополнительных библиотечных мощностей.

### 2.3.4.2 Уровень развития сети музеев

В городе Когалым функционирует 1 муниципальное бюджетное учреждение культуры, осуществляющее музейное обслуживание (таблица 18).

Таблица 18 – Муниципальное учреждение города Когалым, осуществляющее музейное обслуживание

| Наименование, адрес | Деятельность (специализация), год постройки | Тип здания / материал стен | Площадь здания, кв.метров | Вместимость (единиц хранения) | Износ фондов зданий и сооружений, % | Капитальный ремонт, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный центр». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Дружбы Народов, дом 40 | Выставочный зал - 2011г. | Типовое/каменное | 1 555,3 | 9 494 | 10,42 | - |

Определение нормативной потребности в организации и развитии музейной деятельности в городе Когалым регламентируется распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 №95-р.

Услуги музеев в городских округах должны оказываться в 1 краеведческом музее и 1 тематическом музее независимо от количества жителей.

Показатели, характеризующие уровень развития музеев в городе Когалым представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Уровень развития музеев в городе Когалым

| Нормативное значение | Фактическое значение |
| --- | --- |
| 2 | 1 |

В городе Когалым фактическое значение музеев не соответствуют нормативным. Учитывая действующие нормативы, а также прогнозируемый рост численности населения города на период до 2035 года, целесообразен ввод дополнительно 1 музея.

### 2.3.4.3 Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа

Для определения нормативной потребности в организации и развитии системы учреждений культурно-досугового типа в городе Когалым используется распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 №95-р.

По нормативу в городском округе с населением до 100 тыс. человек требуется 1 дом культуры на 20 тыс. человек.

В городе Когалым осуществляют деятельность 1 учреждение культурно-досугового типа.

Таблица 20 – Состав объектов культурно-досугового типа городе Когалым

| Наименование, адрес | Название, адрес, деятельность (специализация), год постройки | Тип здания / материал стен | Площадь здания, кв.метров | Мощность здания | Износ фондов зданий и сооружений, % | Капитальный ремонт, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное автономное учреждение «Культурно-досуговый комплекс «АРТ-Праздник». Ханты-мансийский автономный округ – Югра, г.Когалым, улица Степана Повха, дом 11 | КСК «Ягун» / Когалым, улица Степана Повха, дом 11 / спортивно оздоровительная деятельность / 1991 г. | Типовое/каменное | 3 473,6 | 45 | 15,95 | 2011 |
|  | ДК «Сибирь» / Когалым, улица Широкая, дом 5 / проведение культурно-просветительской деятельности / 1990 г. | Типовое/каменное | 1 724,2 | 374 | 47,92 | 2011 |
|  | МЦ «Метро» / Когалым, улица Северная, дом 1а / проведение культурно-просветительской деятельности / 2001 г. | Типовое/каменное | 2 207,8 | 330 | 15,74 | - |
|  | КДК «Янтарь» / Когалым, улица Молодежная, дом 16 / клубное учреждение / 1988 г. | Типовое/каменное | 2 598,8 | 660 | 19,36 | 2001 |

По состоянию на 01.01.2017 ДК «Сибирь» и КДК «Янтарь» находятся на реконструкции.

Показатели, характеризующие развитие учреждений культурно-досугового типа в городе Когалым представлены в таблице 21.

Таблица 21 – Уровень развития учреждений культурно-досугового типа в городе Когалым, 2016 год

| Численность населения | Нормативное количество мест в расчете на 20000 жителей | Нормативное значение мощностной характеристики учреждений культурно-досугового типа | % выполнения норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| 64 165 | 1 сетевая единица | 3 сетевые единицы | 33,3 |

В соответствии с представленными расчетными данными уровень соответствия фактической мощностной характеристики учреждений культурно-досугового типа в городе Когалым меньше нормативного значения (33,3%).

# Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа города Когалым

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа Когалым до 2020 года и на период до 2035 года разрабатывается на основании генерального плана города Когалыма и включает в себя мероприятия по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, которые предусмотрены соответственно муниципальными программами, Стратегией социально-экономического развития города Когалым до 2020 года и на период до 2030 года, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Когалым до 2020 года и на период до 2030 года.

В предыдущем разделе было проведено сравнение существующей социальной инфраструктуры города Когалым с нормативными потребностями на текущий и прогнозируемый периоды времени в соответствии с формируемыми демографическими трендами на 2035 год.

В данном разделе представлены мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Когалым, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, Стратегией социально-экономического развития города Когалым до 2020 года и на период до 2030 года, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Когалым до 2020 года и на период до 2030 года и инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечни мероприятий учитывают планируемые мероприятия объектов социальной инфраструктуры регионального значения, местного значения, а также мероприятий, реализация которых предусмотрена по иным основаниям за счет внебюджетных источников.

## 3.1 Мероприятия (инвестиционные проекты), направленные на обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования сети образовательных учреждений

Таблица 22 – Мероприятия по развитию дошкольного образования

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения | г. Когалым, левобережная часть города | 320 | 2020-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения | г. Когалым, левобережная часть города | 240 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство дошкольного образовательного учреждения | г. Когалым, левобережная часть города | 250 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |

Таблица 23 – Мероприятия по развитию общего образования

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство средней общеобразовательной школы с плавательным бассейном | г. Когалым, правобережная часть города | 1 100 | 2018-2020 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство средней общеобразовательной школы | г. Когалым, левобережная часть города | 1 000 | 2014-2020 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство начальной общеобразовательной школы | г. Когалым, левобережная часть города | 400 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |

Таблица 24 – Мероприятия по развитию учреждений дополнительного образования

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция МБОУ «Средней общеобразовательной школы №7» для организации Дома детского творчества | г. Когалым, левобережная часть города | 200 | 2018 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство Центра технического творчества | г. Когалым, правобережная часть города | 425 | 2018 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 200 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 250 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма |

|  |  |  |  | (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 300 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 350 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 350 | 2021-2025 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство детско-юношеской спортивной школы (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 800 | 2026-2030 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, |

|  |  |  |  | Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство детско-юношеской спортивной школы | г. Когалым, правобережная часть города | 350 | 2026-2030 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| Строительство организации дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 350 | 2031-2035 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |

## 3.2 Мероприятия (инвестиционные проекты), направленные на обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования спортивных объектов

Таблица 25 – Мероприятия по развитию спортивных залов

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, м2 площади пола | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, правобережная часть города | 576 | 2014-2020 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, левобережная часть города | 576 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, левобережная часть города | 648 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, правобережная часть города | 648 | 2026-2030 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2 160 | 2026-2030 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, правобережная часть города | 216 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно- | г. Когалым, правобережная часть | 1 152 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, |

| спортивного зала (2 объекта) | города |  |  | Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, правобережная часть города | 648 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, правобережная часть города | 1 080 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство физкультурно-спортивного зала | г. Когалым, левобережная часть города | 1 080 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство универсального спортивного комплекса | г. Когалым, левобережная часть города | 5 100 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

Таблица 26 – Мероприятия по развитию плавательных бассейнов

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, чел./час | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, правобережная часть города | 750 | 2014-2020 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, левобережная часть города | 1 250 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, правобережная часть города | 1 000 | 2026-2030 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, правобережная часть города | 650 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, правобережная часть города | 750 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

| Строительство плавательного бассейна | г. Когалым, левобережная часть города | 750 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 27 – Мероприятия по развитию плоскостных спортивных сооружений

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, кв.м | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство спортивной площадки (2 объекта) | г. Когалым, левобережная часть города | 364 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 1 125 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 2 000 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 6 700 | 2021-2025 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 5 550 | 2026-2030 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство крытой спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 1 500 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2 100 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2 400 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2 950 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство крытой спортивной | г. Когалым, левобережная часть | 1 000 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, |

| площадки | города |  |  | Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство спортивной площадки (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 8 000 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 7 200 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 10 400 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 10 950 | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство крытого теннисного корта | г. Когалым, левобережная часть города | - | 2031-2035 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

## 3.3 Мероприятия (инвестиционные проекты), направленные на обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования сети культурных учреждений

Таблица 28 – Мероприятия по развитию учреждений культуры клубного типа

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Проектируемая мощность, мест | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство учреждения культуры клубного типа | г. Когалым, правобережная часть города | 880 | 2031-2035 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

Таблица 29 – Мероприятия по развитию музеев

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство музея | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

Таблица 30 – Мероприятия по развитию библиотек

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство юношеской библиотеки | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

| Строительство общедоступной библиотеки | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство общедоступной библиотеки | г. Когалым, левобережная часть города | 2014-2020 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство детской библиотеки | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство общедоступной библиотеки (2 объекта) | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство детской библиотеки | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| Строительство общедоступной библиотеки | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

# 4.Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа Когалым

В разделе представлены данные по объему и источникам финансирования объектов социальной инфраструктуры города Когалыма. Программа реализуется в четыре этапа: I этап - 2016-2020гг., II этап - 2021-2025гг., III этап - 2026-2030гг. и IV этап: 2031-2035 гг.

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры города включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры города, целям и задачам программы, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней.

Образование

Дошкольные учреждения

Таблица 31 - Объемы и источники финансирования строительства объектов дошкольного образования

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольное образовательное учреждение | г. Когалым, левобережная часть города | 2020-2021 | Не определены | Государственная программа «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы» |
| Дошкольное образовательное учреждение | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Дошкольное образовательное учреждение | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |

Общеобразовательные учреждения

Таблица 32 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству и реконструкции общеобразовательных учреждений

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя общеобразовательная школа с плавательным бассейном | г. Когалым, правобережная часть города | 2018-2020 | 1 571,94 | Государственная программа «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы». Концессионное соглашение. |
| Средняя общеобразовательная школа | г. Когалым, левобережная часть города | 2014-2020 | 1 571,94 | Государственная программа «Развитие образования в ХМАО-Югре на 2016-2020 годы». Концессионное соглашение. |
| Начальная общеобразовательная школа | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |

Дополнительное образование

Таблица 33 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству и реконструкции учреждений дополнительного образования

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» для организации Дома детского творчества | г. Когалым, левобережная часть города | 2018 | Не определены | Не определены |
| Центр технического творчества | г. Когалым, правобережная часть города | 2018 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Детско-юношеская спортивная школа (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Детско-юношеская спортивная школа | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Организация дополнительного образования | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2055 | Не определены | Не определены |

Физическая культура и массовый спорт

Спортивные залы

Таблица 34 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству спортивных залов

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Физкультурно-спортивный зал | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Универсальный строительный комплекс | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |

Плавательные бассейны

Таблица 35 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству плавательных бассейнов

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Плавательный бассейн | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |

Плоскостные спортивные сооружения

Таблица 36 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству плавательных бассейнов

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство спортивной площадки (2 объекта) | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Строительство крытой спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство крытой спортивной площадки | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки (2 объекта) | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство спортивной площадки | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |
| Строительство крытого теннисного корта | г. Когалым, левобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |

Культура

Учреждения клубного типа

Таблица 37 - Объемы и источники финансирования инвестиционных проектов по строительству учреждений культуры

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждение культуры клубного типа | г. Когалым, правобережная часть города | 2031-2035 | Не определены | Не определены |

Музей

Таблица 38 - Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству музея

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Музей | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |

Библиотека

Таблица 39 - Объемы и источники финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по строительству библиотек

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. рублей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Юношеская библиотека | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Общедоступная библиотека | г. Когалым, правобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Общедоступная библиотека | г. Когалым, левобережная часть города | 2014-2020 | Не определены | Не определены |
| Детская библиотека | г. Когалым, правобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Общедоступная библиотека (2 объекта) | г. Когалым, левобережная часть города | 2021-2025 | Не определены | Не определены |
| Детская библиотека | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |
| Общедоступная библиотека | г. Когалым, правобережная часть города | 2026-2030 | Не определены | Не определены |

# 5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры

Целевые показатели, предусмотренные программой комплексного развития социальной инфраструктуры, указываются в соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ от 1 октября 2015 года №1050, на первые 5 лет с разбивкой по годам, а на последующий период действия программы - без разбивки по годам.

| Наименование индикатора | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2026 | 2031 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 88 | 97 | 97 | 97 |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования детей, % от норматива | 76 | 73 | 70 | 68 | 81 | 79 | 88 | 94 | 99 |
| Физическая культура и массовый спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 85 | 83 | 81 | 80 | 82 | 81 | 84 | 93 | 99 |
| Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 16 | 15 | 15 | 15 | 29 | 29 | 52 | 70 | 102 |
| Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 43 | 46 | 78 |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень фактической обеспеченности выставочными залами, % от норматива | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 66 |

# 6 Оценка эффективности мероприятий программы

| № п/п | Наименование мероприятий, инвестиционных проектов | Краткое описание мероприятий, инвестиционных проектов | Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2025 | 2031 | 2035 |  |
| 1 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов образования | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования учреждений образования | Уровень фактической обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями, % от норматива | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 88 | 97 | 97 | 97 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности учреждениями общего образования | 76 | 73 | 70 | 68 | 81 | 79 | 88 | 94 | 99 | Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного |

|  |  |  | детей, % от норматива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | округа – Югры, Администрация города Когалыма (Управление образования Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов спортивной инфраструктуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов спортивной инфраструктуры | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами, % от норматива | 85 | 83 | 81 | 80 | 82 | 81 | 84 | 93 | 99 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности бассейнами, % от норматива | 16 | 15 | 15 | 15 | 29 | 29 | 52 | 70 | 102 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень фактической обеспеченности плоскостными спортивными сооружениями, % от норматива | 40 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 43 | 46 | 78 | Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ввод в эксплуатацию, реконструкция объектов культуры | Главная цель - обеспечение нормативного соответствия и надежность функционирования объектов культуры | Уровень фактической обеспеченности библиотеками, % от норматива | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
|  |  |  | Уровень | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | Департамент |

|  |  |  | фактической обеспеченности выставочными залами, % от норматива |  |  |  |  |  |  |  |  |  | культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % от норматива | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 66 | Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, Администрация города Когалыма (Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма) |

# 7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены в том числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальных образований.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, Стратегией социально-экономического развития города Когалым до 2020 года и на период до 2030 года и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Когалым до 2020 года и на период до 2030 года, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа предусматривает следующие мероприятия:

1) координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

2) координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югра, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

3) запуск системы статистического наблюдения необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

4) разработка предложений для исполнительных органов власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по включению мероприятий, связанных с развитием объектов социальной инфраструктуры города Когалым, в состав государственных программ;

5) внесение изменений в Генеральный план городского округа город Когалым:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии городского округа, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Для информационного обеспечения реализации Программы необходимо использование официального сайта Администрации города Когалым.

Основными задачами по нормативному правовому и информационному обеспечению реализации мероприятий являются:

– обеспечение контроля за реализацией генерального плана городского округа;

– разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

– внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории городского округа для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

Приложение 2

к решению Думы

города Когалыма

от 25.10.2017 №115-ГД

ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым»

- Порядок организации и проведения публичных слушаний на территории города Когалыма установлен решением Думы города Когалыма от 24.03.2017 №74-ГД.

- Участниками публичных слушаний по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа город Когалым» (далее – Проект) могут быть все заинтересованные жители города Когалыма.

- Предложения и замечания по Проекту принимаются в течение 10 дней со дня официального опубликования Проекта.

- В случае, если предложения и замечания были сделаны в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последнего дня указанного срока, предложения и замечания считаются направленными в срок.

- Предложения и замечания по Проекту направляются в письменном (в том числе электронном) виде в оргкомитет по проведению публичных слушаний по адресу: город Когалым, ул. Дружбы народов, 7 или в электронном виде в виртуальную приемную Администрации города Когалыма на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru) с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и даты рождения жителя города, внесшего предложения по обсуждаемому Проекту.

- Регистрация участников публичных слушаний открывается за один час до начала публичных слушаний и осуществляется на всем протяжении публичных слушаний. Для регистрации участником публичных слушаний предъявляется документ, удостоверяющий личность. При регистрации указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

- Время выступления участников публичных слушаний определяется исходя из количества участников публичных слушаний.

- Для организации прений председательствующий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение и предоставляет слово участникам публичных слушаний, внесшим предложения и замечания по данному вопросу.

- Затем председательствующий предлагает участникам публичных слушаний, членам оргкомитета задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступающего и дополнительное время для ответов на вопросы и пояснения.

- По окончании выступлений участников, внесших предложения и замечания по обсуждаемому вопросу, слово предоставляется всем желающим участникам публичных слушаний, а также при необходимости членам оргкомитета, лицам, приглашенным на публичные слушания.

- По результатам публичных слушаний оргкомитет готовит заключение, разработанное на основе предложений и замечаний участников публичных слушаний.

- Информация по результатам публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня их проведения и размещается на официальном сайте Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 3

к решению Думы

города Когалыма

от 25.10.2017№ 115-ГД

СОСТАВ

оргкомитета по проведению публичных слушаний

по проекту решения Думы города Когалыма «Об утверждении программы комплексного развития социальной

инфраструктуры городского округа город Когалым»

| Черных Татьяна Ивановна | - | заместитель главы города Когалыма; |
| --- | --- | --- |
| Мартынова Ольга Валентиновна | - | заместитель главы города Когалыма; |
| Загорская Елена Георгиевна | - | начальник управления экономики Администрации города Когалыма |
| Спиридонова Юлия Леонидовна | - | заместитель начальника управления экономики Администрации города Когалыма; |
| Лаврентьева Александра Николаевна | - | заместитель начальника управления образования Администрации города Когалыма; |
| Генов Виорел Васильевич | - | начальник юридического управления Администрации города Когалыма; |
| Юрьева Людмила Анатольевна | - | начальник управления культуры спорта и молодежной политики Администрации города Когалыма; |
| Лаишевцев Владимир Сергеевич | - | начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма; |
| Енева Иоанна Георгиева | - | председатель Общественного Совета по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года и Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на период до 2030 года при главе города Когалыма, директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж»; |
| Шарафутдинова Ирина Равильевна | - | депутат Думы города Когалыма, директор муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»; |
| Каримова Зульфия Шакирьяновна | - | председатель Общественного Совета по проведению независимой оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги в сфере образования города Когалыма при управлении образования Администрации города Когалыма, методист муниципального автономного учреждения «Межшкольный методический центр города Когалыма». |

__________________________

Избыток мест образован за счет свободных мест в группах старшего дошкольного возраста, в связи с выбытием воспитанников в общеобразовательные организации.

Недостаток мест обусловлен обучением детей в две смены, а также проведением занятий по дополнительному образованию в зданиях общеобразовательных учреждений.